Anmerkung: roten oder schwarzen gelbmarkierten Text – entsprechend verändern, wenn er Teil des Dokuments sein soll – oder löschen. Übriges anschliessend auf ‚schwarz‘ umfärben, (Diese Box nach dem Verwirklichen löschen)

Dokument B) Unternehmer-Prüfplan

Dieses Manteldokument soll den vom Unternehmer ausgearbeiteten Prüfplan umschliessen.

Kontrollen durch den Bauherrn oder die Bauleitung entbinden den Unternehmer nicht von seiner Verantwortung zur vertragsgemässen Erfüllung des Werkes und der Einhaltung von kantonalen Weisungen, Gesetzen, Normen, Richtlinien und sonstigen Vorschriften.

Der Unternehmer-Prüfplan muss auf Basis des kantonalen Kontrollplans des Bauherrn ausgearbeitet werden. Die objektspezifische elektronische und papierene Version des kantonalen Kontrollplans wird mit den Ausschreibungsunterlagen ausgehändigt.

Der Unternehmer-Prüfplan ergänzt den kantonalen Kontrollplan mit den Eigenüberwachungsprüfungen des Unternehmers. Er ist dem auszuführenden Projekt entsprechend anzupassen und gegebenenfalls zu ergänzen (z.B. bei weiteren Baustoffen gemäss Unternehmer-Vorschlag).

Der Unternehmer-Prüfplan erlangt Gültigkeit, wenn er von allen (Projektverfasser, Bauleitung Bauherrn) unterzeichnet ist.

Projektspezifisch überarbeitet von:

LOGO: des Unternehmers

Name: des Verantwortlichen

Am: Datum

INHALTSVERZEICHNIS

1	ALLGEMEINES	2

1.1	Bauherrschaft	2

1.2	Objekt	2

1.3	Begriffe	2

1.4	Ziel & Zweck	2

1.5	Dokumentation	2

1.6	Kostenregelung	2

1.7	Abkürzungen	2

2	Unternehmer Prüfplan	2

2.1	Vorbereitungsarbeiten	2

2.2	Erdarbeiten	2

2.3	Anker	2

2.4	Pfahlarbeiten	2

2.5	Wasserhaltung	2

2.6	Betonarbeiten	2

2.7	Asphaltbelagsarbeiten	2

2.8	Werkleitungsarbeiten	2

2.9	Lärmschutzwände	2

2.10	Rückhaltevorrichtungen (Leitschranken)	2

2.11	Markierung	2

2.12	Abdichtung für Bauwerke unter Terrain und auf Brücken	2

2.13	Lager und Fahrbahnübergänge für Brücken	2

2.14	Hydrophobierung	2

2.15	Anti-Graffiti-Schutz	2

2.16	Korrosionsschutz von Stahl	2

2.17	Umweltschutz	2

2.18	Überwachung der Bauzustände	2

2.19	Abschlussarbeiten	2

3	SCHLUSSBESTIMMUNGEN	2

ALLGEMEINES

Bauherrschaft

Soll vom projektierenden Ingenieur ausgefüllt werden. Bau- und Umweltschutz Direktion

Tiefbauamt des Kantons Basel-Landschaft

Geschäftsbereich Kantonsstrassen

Kreis 1/2/3/K-Infra/V etc.

Rheinstrasse 29

4410 Liestal

Objekt

Jeweiliges Objekt / Baustelle kurz beschreiben

Begriffe

Unternehmer-Prüfplan: muss auf Basis des kantonalen Kontrollplans durch den UN erarbeitet werden. Dieser muss spätestens 4 Wochen vor Baubeginn, eingereicht sein und genehmigt werden.

Kantonaler Kontrollplan vom Kanton bzw. dessen Vertreter (Bauingenieur, Projektverfasser) ausgearbeitet und der Ausschreibung in elektronischer und Papierform beigelegt

Ziel & Zweck

Der Unternehmer-Prüfplan hat zum Ziel:

Ergänzungen in Art, Umfang, Zeitpunkt/Intensität von Kontrollen und Prüfungen zur Qualitätssicherung für die verwendeten Materialien und Baumethoden dem Unternehmer zu ermöglichen (Eigenüberwachungsprüfungen)

Festlegung von Verantwortlichkeit gegenüber Dritten

Die Massnahmen dienen:

der Sicherheit

der Sicherstellung der im Vertrag definierten Anforderungen

der frühzeitigen Fehleridentifikation

der Überprüfung der bei der Projektierung getroffenen Annahmen

der Durchsetzung von Massnahmen für die Dauerhaftigkeit

Der Unternehmer-Prüfplan beinhaltet die Vorgaben des kantonalen Kontrollplans und ergänzt diesen wo nötig.

Dokumentation

Die Prüfungsresultate sind laufend und konsequent festzuhalten und in übersichtlicher tabellarischer und grafischer Form zu dokumentieren. Die Protokolle sind der Bauleitung und den kantonalen Experten während des Baus elektronisch weiterzuleiten. Bei Bauabschluss ist ein zusammenfassender Bericht über alle Prüfungen in elektronischer Form abzugeben.

Empfänger Prüfprotokolle (innert 48h nach der erfolgten Prüfung) Stand 2020

Funktion	Firma/Abteilung	Name	Email
Örtliche BL	Mustermann Ingenieure	Muster Mustermann	M.Mustermann@XYZ.ch
Materialtech. „Asphalt“	TBA BL /K-Infra	Dr. Philip Bürgisser	Philip.Buergisser@bl.ch
Materialtech. „Beton“	TBA BL /K-Infra	Dr. Ulrich Püschner	Ulrich.Pueschner@bl.ch

Kostenregelung

Alle Eignungsprüfungen und Nachweise (Zertifikate, Erstprüfungen, Leistungserklärungen) sind in die Einheitspreise der entsprechenden Baustoffe einzurechnen.

Die Q-Prüfung (Eigenüberwachungsprüfungen) des Unternehmers sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Kontrollprüfungen des Bauherrn sind, sofern sie vom Unternehmer durchgeführt werden, in speziellen Positionen ausgeschrieben. Wenn die geforderte Qualität nachgewiesen wird, gehen die Kosten zu Lasten des Auftraggebers, andernfalls zu Lasten des Unternehmers.

Falls die erzielten Resultate nicht den Anforderungen entsprechen, muss der Unternehmer für die gesamten daraus entstehenden Massnahmen (z.B. für Rückweisung von Materialien oder für das Abbrechen und neu Erstellen von Bauteilen etc.) sowie für die zusätzlichen und/oder erneuten Probenahmen, Kontrollen und Prüfungen aufkommen, auch wenn letztere dann ein positives Ergebnis haben.

Abkürzungen

BH	Bauherr	LV	Leistungsverzeichnis
BL	Bauleitung	NPK	Normenpositionskatalog
BUD	Bau- und Umweltschutz Direktion	OBL	Oberbauleitung
ING	Ingenieurbüro	PV	Projektverfasser
KAPO	Kantonspolizei	SPEZ	Spezialist
KN	Konformitätsnachweis	TBA	Tiefbauamt Kt. BL
LA	unabhängiges; entsprechend akkreditiertes Prüflabor	UN	Unternehmer

Unternehmer Prüfplan

Vorbereitungsarbeiten

Sicherung der Umgebung

Diese Tabellenvorlage ist vom Unternehmer auszufüllen. Es kann der kantonale Kontrollplan als Vorlage verwendet werden. Er muss durch den UN objektspezifisch, nach den Belangen des Unternehmers ergänzt werden. (Eigenüberwachungsprüfungen)

Erdarbeiten

WAV 352: Prüfung/Untersuchung, Rückbau und Entsorgung von belastetem Material aus Baustellen der Kst

WAV 311: Stabilisierungen

WAV 312: Fundationsschicht

Anker

Pfahlarbeiten

Wasserhaltung

WAV 351: Massnahmen zum Schutz von Grundwasser und Gewässern

Betonarbeiten

WAV 332: Betonbau

Asphaltbelagsarbeiten

WAV 321: Walzasphalt

WAV 325: Einbauprotokoll Asphaltbeläge

WAV 326: Bauwerksakten von Belagsprüfungen

Werkleitungsarbeiten

Lärmschutzwände

Rückhaltevorrichtungen (Leitschranken)

Markierung

WAV 343: Markierungen auf Strassen

Abdichtung für Bauwerke unter Terrain und auf Brücken

Lager und Fahrbahnübergänge für Brücken

Hydrophobierung

Anti-Graffiti-Schutz

Korrosionsschutz von Stahl

Umweltschutz

Überwachung der Bauzustände

Abschlussarbeiten

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Der vorliegende Unternehmer-Prüfplan kann jederzeit, entsprechend der Entwicklung auf der Baustelle, angepasst werden.

Eine Anpassung kann nur in gegenseitigem Einverständnis (Protokoll, Aktennotiz) vorgenommen werden.

Kontrollen durch den Bauherrn oder die Bauleitung entbinden den Unternehmer nicht von seiner Verantwortung zur vertragsgemässen Erfüllung des Werkes und der Einhaltung von kantonalen Weisungen, Gesetzen, Normen, Richtlinien und sonstigen Vorschriften.

Für den Unternehmer-Prüfplan:	Genehmigt
Unternehmer:	Ort / Datum:	Ort / Datum:
Projektverfasser / Bauleitung:	Bauherr:
…………………………………………………….	………………………………………………………………….

Revisionen

PK-Nr.	Datum	Bemerkung	Visum Unternehmer	Visum Projektverfasser/BL	Visum Bauherr

Diese Seite wird aus layouttechnischen Gründen benötigt – Sie hat keinen Inhalt – und muss nicht mit gedruckt werden!